# Plano de implementação do ACMEPolling

Este documento organiza o desenvolvimento do Trabalho I de Fundamentos de Desenvolvimento de Software. O plano parte do estado atual do repositório e avança até a entrega, indicando o percentual acumulado, as atividades e as formas de validação.

# Visão geral

| Progresso | Marco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 20% | Base existente | Entidades e dados iniciais presentes |
| 25% | Ambiente | Projeto compila com Java 21 |
| 40% | Modelo e arquitetura | Voto corrigido, enum e camadas organizadas |
| 63% | Candidatos | Cadastro, consulta, atualização e remoção lógica |
| 70% | Votação | Cadastro e classificação de votos |
| 88% | Apuração | Consultas, vencedor e mais votados |
| 94% | Testes | Casos normais e de erro automatizados |
| 98% | Relatório | UML, arquitetura e padrões documentados |
| 100% | Entrega | Compilação, demonstração e pacote final validados |

# 1 Estado atual 20%

☑ Projeto Spring Boot criado.

☑ Classes Candidato, Partido, Localidade e Voto.

☑ Acervo para armazenamento em memória.

☑ Três partidos, três localidades e três candidatos elegíveis.

☑ Dois candidatos na mesma localidade.

☑ Validação de voto iniciada.

☐ Compilação validada com Java 21.

☐ Dez endpoints do enunciado.

☐ Testes completos.

☐ Relatório e diagramas.

# 2 Preparar o ambiente 25%

## Atividades

☐ Instalar ou selecionar o JDK 21.

☐ Configurar JAVA_HOME.

☐ Confirmar as versões de java e javac.

☐ Executar a compilação e o teste inicial.

## Validação

java -version
javac -version
cd E:\igor\Pucrs\FDS-Trab1-PabloVinnicios-IgorXavier\demo
.\mvnw.cmd test

Os dois primeiros comandos devem mostrar Java 21 e o Maven deve terminar com BUILD SUCCESS. Não avance enquanto o projeto não compilar, pois o enunciado informa que erros de compilação zeram o trabalho.

# 3 Corrigir o modelo e organizar a arquitetura 40%

## Corrigir Voto 30%

☐ Alterar o construtor para receber candidato e localidade.

☐ Adicionar o campo valido.

☐ Opcionalmente, registrar motivoInvalidacao.

☐ Garantir que votos inválidos sejam armazenados para permitir sua contagem.

public Voto(int id, int hora, Candidato candidato, Localidade localidade) {
    this.id = id;
    this.hora = hora;
    this.candidato = candidato;
    this.localidade = localidade;
}

Teste criando um voto e confirmando que candidato e localidade não ficam nulos.

## Criar a situação do candidato 35%

☐ Criar SituacaoCandidato como enum.

☐ Substituir a situação em texto por esse tipo.

☐ Fazer todo candidato novo iniciar como PRECANDIDATO.

☐ Implementar as transições permitidas.

public enum SituacaoCandidato {
    PRECANDIDATO, ELEGIVEL, INELEGIVEL, ELEITO, NAOELEITO, REMOVIDO
}

Transições necessárias:

PRECANDIDATO para ELEGIVEL, INELEGIVEL ou REMOVIDO.

INELEGIVEL para ELEGIVEL ou REMOVIDO.

ELEGIVEL para INELEGIVEL, ELEITO ou NAOELEITO.

REMOVIDO não volta a outro estado.

## Organizar as camadas 40%

controller -> service -> repository/Acervo -> model
                         ^
                         dto para entradas e respostas

☐ Criar pacotes controller, service, repository, model e dto.

☐ Criar CadastroController, VotacaoController e ApuracaoController.

☐ Criar serviços para candidatos, votação e apuração.

☐ Manter regras de negócio nos serviços, não nos controllers.

☐ Criar DTOs que reproduzam exatamente os JSONs pedidos.

Após reorganizar, execute .\mvnw.cmd test novamente.

# 4 Implementar candidatos 63%

## Listar todos 48%

GET /acmepolling/cadastro/listacandidatos

☐ Retornar número, nome, situação, nome do partido e nome da localidade.

☐ Usar DTO para não expor objetos inteiros no JSON.

[{"numero":101,"nome":"Agostine","situacao":"ELEGIVEL","nome_partido":"Partido da Computação","nome_localidade":"Porto Alegre"}]

## Filtrar por localidade e situação 53%

GET /acmepolling/cadastro/listacandidatoslocalidade/{cep}/situacao/{situacao}

☐ Filtrar pelo CEP e pela situação.

☐ Retornar apenas número e nome.

☐ Testar lista vazia, CEP inexistente e situação inválida.

## Cadastrar candidato 58%

POST /acmepolling/cadastro/cadcandidato

{"numero":404,"nome":"Carolina","codigo":10,"cep":"92000-000"}

☐ Rejeitar número repetido e nome vazio.

☐ Verificar se partido e localidade existem.

☐ Iniciar como PRECANDIDATO.

☐ Retornar true ou false.

## Atualizar e remover 63%

PUT /acmepolling/cadastro/atualizacandidato/{numero}/situacao/{status}

DELETE /acmepolling/cadastro/removecandidato

☐ Validar a transição de estado.

☐ Retornar o candidato atualizado no PUT.

☐ Na remoção, trocar a situação para REMOVIDO sem excluir da lista.

☐ Retornar false quando o candidato não existir.

# 5 Implementar a votação 70%

POST /acmepolling/votacao/cadvoto

{"id":1,"hora":10,"numero":101,"cep":"90000-000"}

☐ Localizar candidato e localidade.

☐ Rejeitar ID repetido.

☐ Classificar como inválido quando estiver fora de 8h a 17h.

☐ Classificar como inválido quando o candidato não existir ou não for elegível.

☐ Classificar como inválido quando candidato e voto forem de localidades diferentes.

☐ Classificar como inválido quando o limite de eleitores tiver sido atingido.

☐ Armazenar votos válidos e inválidos.

O limite deve ser verificado pela quantidade de votos já registrados na localidade, e não por indexOf.

Testes manuais: votos às 8h e 17h; votos às 7h e 18h; candidato inexistente; candidato inelegível; CEP diferente; limite excedido; ID repetido.

# 6 Implementar a apuração 88%

## Votos de um candidato 75%

GET /acmepolling/apuracao/consultacandidato?numero=101

☐ Contar votos válidos.

☐ Contar votos inválidos.

☐ Definir resposta para candidato inexistente.

## Votação da localidade 80%

GET /acmepolling/apuracao/consultalocalidade?cep=90000-000

☐ Retornar todos os candidatos da localidade.

☐ Informar as duas contagens de cada candidato.

☐ Comparar o JSON com uma soma manual dos votos de teste.

## Eleito da localidade 85%

GET /acmepolling/apuracao/consultaeleito?cep=90000-000

☐ Considerar apenas candidatos elegíveis e votos válidos.

☐ Escolher a maior quantidade de votos.

☐ Em empate, escolher quem recebeu o último voto mais cedo.

☐ Atualizar o vencedor para ELEITO e os demais para NAOELEITO.

Teste de empate: candidato 101 recebe votos às 9h e 10h; candidato 202 recebe votos às 8h e 11h. O candidato 101 vence porque seu último voto ocorreu primeiro.

## Mais votados por partido 88%

GET /acmepolling/apuracao/listamaisvotadospartido

☐ Agrupar candidatos por partido.

☐ Contar somente votos válidos.

☐ Selecionar o mais votado de cada partido.

☐ Definir e testar o comportamento em empate.

# 7 Criar testes automatizados 94%

Use JUnit 5 e MockMvc.

☐ Pelo menos um teste de sucesso para cada endpoint.

☐ Pelo menos um teste de erro para cada endpoint.

☐ Testes para todas as regras de voto.

☐ Testes das transições de situação.

☐ Teste do desempate.

☐ Teste da remoção lógica.

☐ Teste do limite de eleitores.

☐ Testes dos formatos JSON.

Meta recomendada: 25 a 35 testes. Execute todos com:

.\mvnw.cmd test

O resultado deve mostrar zero falhas, zero erros e BUILD SUCCESS.

# 8 Preparar relatório e diagramas 98%

## Diagrama de classes

☐ Mostrar entidades, atributos, relacionamentos e multiplicidades.

☐ Incluir SituacaoCandidato e as classes adicionadas ao modelo final.

## Diagrama de estados

☐ Representar todas as situações e transições permitidas.

## Relatório

☐ Descrever o sistema e sua arquitetura.

☐ Inserir os diagramas.

☐ Explicar as regras de validação.

☐ Indicar onde foram usados arquitetura em camadas, DTO, Repository e outros padrões reais do código.

☐ Adicionar exemplos de requisições e evidências de testes.

☐ Identificar os integrantes.

# 9 Validação final e entrega 100%

☐ Executar .\mvnw.cmd clean test e confirmar BUILD SUCCESS.

☐ Iniciar a aplicação do zero.

☐ Executar e conferir os dez endpoints.

☐ Confirmar que não existem erros no terminal.

☐ Enviar código, testes, relatório e diagramas ao GitHub.

☐ Compartilhar o repositório privado com mhyamaguti.

☐ Montar o arquivo compactado para o Moodle.

☐ Preparar dois computadores se o trabalho for em dupla.

☐ Ensaiar a demonstração.

# 10 Tutorial para executar e testar

## Iniciar o projeto

cd E:\igor\Pucrs\FDS-Trab1-PabloVinnicios-IgorXavier\demo
java -version
.\mvnw.cmd test
.\mvnw.cmd spring-boot:run

Aguarde Started DemoApplication. O servidor estará em http://localhost:8080. O terminal ficar ocupado enquanto o servidor estiver rodando; isso é normal.

Abra http://localhost:8080/. A resposta atual esperada é Aplicacao Spring-Boot funcionando!.

## Testar uma consulta

Invoke-RestMethod -Method Get `
  -Uri "http://localhost:8080/acmepolling/cadastro/listacandidatos"

## Testar o cadastro de candidato

$corpo = @{
    numero = 404
    nome = "Carolina"
    codigo = 10
    cep = "92000-000"
} | ConvertTo-Json

Invoke-RestMethod -Method Post `
  -Uri "http://localhost:8080/acmepolling/cadastro/cadcandidato" `
  -ContentType "application/json" `
  -Body $corpo

## Parar o servidor

Pressione Ctrl + C no terminal em que o Spring Boot está sendo executado.

# 11 Rotina recomendada de desenvolvimento

Para cada pequena funcionalidade:

Salvar os arquivos.

Executar .\mvnw.cmd test.

Iniciar a aplicação.

Testar o endpoint alterado.

Conferir o JSON e pelo menos um caso de erro.

Fazer um commit.

Avançar para a próxima atividade.

Exemplos de commits:

feat: adiciona enum de situacao do candidato
feat: implementa cadastro de candidatos
feat: implementa validacao e cadastro de votos
feat: implementa apuracao por localidade
test: adiciona testes dos endpoints de votacao
docs: adiciona diagramas e relatorio